# 회 의 록

**1. 회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트** | MVP 게시판 시스템 구축 | | |
| **회의 안건** | I.A 확정 안 리뷰 및 프로젝트 진행 이력 관리 방안 | | |
| **회의 일시** | 8월 7일 오후 2시 | **장소** | 행복ICT 2회의실 |
| **작성자** | 조혜진 | **작성일** | 2020-08-10 |
| **참석자** | 김호균 차장, 조혜진 대리, 신정욱 사원, 조상원 사원 | | |

**2. 회의 내용**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의 내용** | * 화면 상세 설계서 내역 중 I.A 확정 안 리뷰 * Front  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **1 Depth** | **2 Depth** | **3 Depth** | **비고** | | UTIL | 한글/영문/중문 |  |  | ·아이콘으로 표시  (클릭 나열형) | | GNB | 누구인가 | Delivery  혁신 센터 | PMO팀 | ·누구인가 메뉴 클릭 시, Delivery 혁신 센터 소개 페이지 이동 ·각 부서 클릭 시 해당 부서 소개 페이지 이동 | | 개발팀 | | 디자인팀 | | 더 알려줘요 |  |  | ·리스트형 게시판 | | 궁금해요 |  |  |  | | 더 물어볼래 |  |  | 작성된 내용을 DB에 저장 | | MAIN | 메인 페이지 |  |  | ·3단 레이아웃 구성  (상단) GNB 및 Key Visual (중단)클릭 시 각 부서 게시판 이동 (하단)뉴스 | | Footer | Copyright |  |  |  |  * Admin  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **1 Depth** | **2 Depth** | **비고** | | GNB | 사용자 관리 | 사용자 | 사용자를 관리자 화면에서 등록할 수 있어야 함. | | 코드 관리 |  | 공통 코드 관리 | | 홈페이지 관리 | 메인 배너관리 | 홈페이지 내 콘텐츠 관리 | | 더 알려줘요 관리 | | 궁금해요 관리 | | 더 물어볼래 관리 | | MAIN |  |  |  | | FOOTER | Copyright |  |  |  * 프로젝트 진행 시 이력 관리 방안 * 레드마인 프로젝트 [MVP(Minimum Viable Product) Board 구축] 사용법 및 작성방법 |
| **결정 사항** | * MVP 프로젝트 관련자 담당업무 레드마인 작성 |
| **향후 과제**  (내용, 일정,  담당자 기재) | * MVP 프로젝트 메인 화면 상세 설계서 * 내용 : 메인 상세 설계서 회의 * 일정 : 2020-08-13 (목) * 작성자 : 신정욱 사원 * 수신자 : 김호균 차장, 조혜진 대리, 조상원 사원 |
| **특이 사항** | * MVP 게시판 기획내용 Delivery 혁신센터 직원 대상 “내가 생각하는 나의 좌우명” 자료수집 진행 – 신정욱 사원 * 화면 상세 설계서 메인 화면과 함께 일부 서브화면 진행 추천 * 2020-08-13 (목) 회의 진행 후 메인 화면 설계서 확정 예정 |